МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №. 1

на ремонт санузла на третьем этаже (мужской) в здании МБОУ СОШ № 20 города Невинномысск

ИКЗ: 183263102281026310100100450010000000

с. Курсавка      			                                  «11» января 2018 года.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 города Невинномысск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Оксаны Александровны Макаренко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Межхозяйственная передвижная механизированная колонна «Курсавская», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Зимова Константина Федоровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п.5, ч.1, ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту санузла на третьем этаже (мужской) в здании МБОУ СОШ № 20 города Невинномысск по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Калинина, 159-А,  а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Работы по Контракту выполняются в соответствии с  локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Срок выполнения работ в течение  65 календарных дней со дня заключения контракта.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

1.4. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по Контракту. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и отвечает за действия субподрядчиков перед Заказчиком как за свои собственные.

1.5. Подрядчик вправе самостоятельно выполнить работы по ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ в соответствии со статьей 52, 55.8  Градостроительного Кодекса РФ и Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.6. Заказчик имеет право изменить условия контракта при его исполнении в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом (п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

1.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить условия контракта при его исполнении в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта, пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Контракта (работ) составляет 204042 (двести четыре тысячи сорок два рубля 00 коп). НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования, транспортные расходы, уборку строительного мусора, оплату труда основных рабочих, затраты на эксплуатацию машин, компенсацию издержек подрядчика на уплату налогов,  других обязательных платежей и прочих расходов подрядчика, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

2.3. Цена Контракта (работ) может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Цена Контракта (работ) определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту).

  - Возможна отсрочка платежа по соглашению сторон до 30.11.2018года.

- Обязательства подрядчика

Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и локальной сметой (Приложение №1 к настоящему Контракту), сдать результат работ Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.2. В ходе работ руководствоваться локальной сметой  (Приложение № 1 к Контракту), требованиями строительных норм и правил, других нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, указаниями уполномоченных лиц, осуществляющих строительный и (или) авторский надзор за проведением работ.

3.3. В случае привлечения субподрядчиков согласовать с Заказчиком заключение договоров субподряда путем направления не менее чем за 1 (один) день до даты заключения договоров уведомления с указанием предмета договора, адресов субподрядчиков, сроков выполнения ими работ, с приложением копий документов, подтверждающих право осуществлять соответствующие виды деятельности. Без получения письменного согласования Заказчика работники субподрядчика к работам не допускаются, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом и графиком производства работ, не изменяется.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством РФ. Работы, выполненные субподрядчиком ненадлежащим образом, с нарушением требований настоящего Контракта, Заказчик Подрядчику не оплачивает.

3.4. Не препятствовать доступу на Объект представителям Заказчика и лицам, осуществляющим надзор.

3.5. Обеспечивать проведение работ всем необходимым, включая временные сооружения, временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных представителем Заказчика. Самостоятельно нести расходы, связанные с использованием при производстве работ электрической и тепловой энергии, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

3.6. Использовать для производства работ по настоящему Контракту строительную технику, машины, механизмы, прошедшие техническое освидетельствование и государственный технический осмотр.

3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.8. Устранять за свой счет недоработки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ либо в последующем при их приемке, а также в процессе эксплуатации объекта.

Скрытые дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока, должны быть устранены Подрядчиком в порядке, установленным настоящим Контрактом.

3.9. Ежедневно по окончании рабочего дня обеспечить уборку и вывоз мусора с Объекта.

3.10. Обеспечить чистоту на территории Объекта по окончании производства работ. Вывезти в пятидневный срок со дня окончания производства работ за пределы территории строительной площадки строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество Подрядчика и субподрядчиков, использовавшееся для производства работ, а также сдать Заказчику по акту Объект. В случае невыполнения Подрядчиком настоящего пункта, работы не считаются выполненными в полном объеме.

3.11. Обеспечить безопасное проведение работ по данному Контракту. Подрядчик принимает на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц в результате действий работников Подрядчика и субподрядчиков.

3.12. Подготовить результаты выполненных работ к сдаче-приемке и направить Заказчику извещение об окончании работ в письменном виде.

3.13. Выполнять устные и письменные указания уполномоченного представителя Заказчика, касающиеся производства работ.

3.14. Обеспечивать охрану строительных площадок, материалов, конструкций и оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для выполнения работ на строительной площадке, ограждения места производства работ с момента начала строительства и до подписания акта о приемке выполненных работ.

3.15. До завершения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Объекте.

3.16. По завершении всех работ предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. Риск случайной гибели или повреждения всех результатов выполненных работ переходит с Подрядчика на Заказчика с момента подписания акт по форме КС-2 обеими сторонами.

3.17. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4. Обязательства заказчика

4.1. Осуществлять технический надзор за ходом производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

4.2. . В целях решения вопросов, связанных с выполнением настоящего Контракта, Заказчик обязан назначить своего полномочного (ых) представителя(ей). Копию приказа о назначении представителя(ей) передать Подрядчику.

Обо всех случаях обнаружения нарушений представитель Заказчика делает соответствующие записи в общем журнале производства работ для устранения их Подрядчиком и устанавливает конкретный срок для их устранения.

4.3. Заказчик, его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменные предписания:

а) об удалении с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

в) иные, предусмотренные действующим законодательством или условиями Контракта.

4.4. Заказчик, его уполномоченные представители вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности здания, сооружения либо при выполнении работ не соблюдаются требования норм, обеспечивающих безопасность здания, сооружения или находящихся вблизи него объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

в) в иных случаях, оговоренных настоящим Контрактом.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.

4.5. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 6 настоящего Контакта.

4.6. Для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата производится в российских рублях, по безналичному расчёту в следующем порядке: без авансирования, по факту выполненных работ, в течение 60 (шестьдесят) банковских дней, со дня подписания сторонами акта-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

Формы КС-2, КС-3, счета (счета-фактуры) предоставляются в день подписания акта о приемке выполненных работ.

В случае, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату выполненных работ только в случае полного погашения Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и причиненного ущерба.

5.2.  При окончательном расчете по Контракту, в том числе в случае его досрочного расторжения по любому из оснований, стороны производят сверку взаиморасчетов в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о расторжении Контракта.

6. Производство работ

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика производства работ), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик осуществляет согласование с органами надзора порядок ведения работ на Объекте и его соблюдение.

6.3. Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования строительного мусора.

Территория, отводимая Заказчиком для складирования материалов, оборудования, изделий и конструкций должна быть огорожена Подрядчиком. Согласование работ по огораживанию производится с Заказчиком. Запрещается складирование материалов, оборудования, изделий и конструкций в не отведенных для этого местах.

6.4. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.5. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7. Приемка завершенных работ на Объекте

7.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим Порядком приемки, на момент подписания акта о приемке выполненных работ в течение трех календарных дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности с приложением журнала производства работ, актов на скрытые работы, копий счетов-фактур на приобретаемые материалы.

7.2. Приемка работ осуществляется с участием Подрядчика. В случае выявления недостатков Заказчик назначает Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

7.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

7.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Контракта.

Сторона должна известить другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней с приложением подтверждающих документов.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них в будущем.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Материалы, оборудование

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в полной мере обеспечить выполнение работ по Контракту всеми необходимыми материалами, деталями, конструкциями, оборудованием, осуществлять контроль их качества. Использующиеся при производстве работ материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия должны иметь соответствующие сертификаты качества. Образцы используемых при выполнении работ материалов (в том числе цветовые решения), должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Контракту, должны отвечать требованиям качества, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также СНиП, СанПиН, ПУЭ, и другим нормативным документам, соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться соответствующими сертификатами.

В случае использования при производстве работ по Контракту тех материалов, образцы которых не были предварительно согласованы с Заказчиком, Заказчик вправе отказать в их приемке и оплате, и потребовать их замены. Все причиненные в связи с заменой материалов убытки относятся на счет Подрядчика.

9.2. При оснащении объекта энергопотребляющим оборудованием, оно должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Класс его энергопотребления не должен быть ниже класса А.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

- высокое качество используемых материалов и оборудования;

- высокое качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями настоящего Контракта и действующим законодательством, СНиП, СаНПиН, требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и прочим;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в период течения гарантийного срока эксплуатации объекта.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

10.3. Гарантийный срок на все результаты выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

10.4. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок на этот элемент или часть здания, сооружения, при этом срок гарантии  продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить их за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, но не более чем за 15 дней. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами двухсторонним актом.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя. При отсутствии представителя Подрядчика в назначенном месте и в указанное в извещении время Заказчик вправе составить односторонний акт, фиксирующий недостатки результатов выполненных работ, который будет иметь силу двустороннего, является действительным и бесспорным.

10.6. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика по настоящему Контракту.

11. Расторжение контракта

11.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Ответственность сторон

12.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.3. В случае, если Подрядчик не исполнит обязательства по контракту в пределах срока действия Контракта, Заказчик обращает взыскание на заложенные средства в порядке и размере предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Размер штрафа устанавливается контрактом в сумме         (2,5% от суммы контракта), согласно правилам определения размера штрафов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

12.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, согласно правилам определения размера штрафов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063;

12.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в сумме        (10% от суммы Контракта), согласно правилам определения размера штрафов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063;

12.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13. Особые условия

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.2. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом.

14. Сроки действия контракта

14.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 2018 года, а по взаиморасчетам между сторонами и гарантийным обязательствам – до полного исполнения обязательств по нему.

Приложения:

№1 –  Локальный сметный расчет

| Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 города Невинномысска Адрес: 357115, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Калинина, 159-А ИНН 2631022810 КПП 260101001 р/с 40701810207021000173 л/с 20216Ш82190 УФК по СК (МБОУ СОШ №2) БИК 040702001 Отделение Ставрополь г. Ставрополь Директор | Подрядчик: ООО МПМК «Курсавская» Адрес: 357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Комсомольская, 1 ИНН 2603000477 КПП 260301001 ПАО «Ставропольпромстройбанк» р/с 40702810400020011067 к/с 30101810500000000760 БИК 040702760 Директор |
| --- | --- |
| ______________/О.А. Макаренко/ М.П. | ____________ / К.Ф. Зимов/ М.П. |